אוגוסט- אוקטובר

למידה עצמית – word embedding, יצירת גיט, בניית לוז

תכנון ומידול מחלקות, ויצירת סביבת הרצה עם מודל נאיבי כלשהו באופן גנרי -

יצירת הוריאנט הראשון, הרצה ובדיקות ידניות.

בדיקות של וריאנט 1, יצירת סקריפט לבדיקות וריכוז תוצאות.

קביעת פגישה לחיתוך מצב.

אילוצים –

בר : 11-16.09 חו"ל

נס: ספטמבר - 8-10.09 מילואים, 17-19.09 הכשרת מדריכי תכנות, 30.09 מועד מיוחד.

אוקטובר – 17-23.10 חו"ל, 23-27.10 תרח"ט מילואים.

נובמבר דצמבר

חלון זמן לתיקונים והשלמות פערים, \*\* אופציונלי הוספת Log

יצירת וריאנט שני, הרצה ובדיקת ידניות,

בדיקות של וריאנט 2 יצירת סקריפט לבדיקות וריכוז תוצאות

בדיקת מול גרסאת האונליין להשוואה כמות ניחושים.

קביעת פגישה לחיתוך מצב.

אילוצים –

ינואר פברואר

חלון זמן לתיקונים והשלמות פערים

יצירת וריאנט שלישי, הרצה ובדיקת ידניות,

בדיקות של וריאנט 3 יצירת סקריפט לבדיקות וריכוז תוצאות

בדיקת מול גרסאת האונליין להשוואה כמות ניחושים.

קביעת פגישה לחיתוך מצב- בנושא דוחות ומאמר

אילוצים –

תקופת מבחנים

מרץ אפריל

חלון זמן לתיקונים והשלמות פערים

פיתוח של ממשק המייצר רצף בדיקות, ותוצרים גרפים

הפקת דוחות וסיכום תובנות ונתונים

ניסוח מאמר - טיוטא

קביעת פגישה לחיתוך מצב.

תיקונים ושיפורים במאמר ובתוצרים.

אילוצים –